- ความคืบหน้าการดำเนินการตาม Roadmap การยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

| Roadmap ลำดับที่ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้ว | รายงานความคืบหน้า |
| 1. เชื่อมโยงข้อมูลเอกสาร การบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 2. ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน | ศท., พบ. | การเชื่อมโยงข้อมูลเอกสาร การบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ แบบ 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำหนังสือเพื่อขอบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังหน่วยงานภาครัฐภายนอก ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงกลาโหม (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน) ผลการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล 1. กรมการปกครอง – ข้อมูลตามบัตรประชาชน ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลใบมรณะบัตร 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า – ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล 3. กระทรวงกลาโหม – ข้อมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) แบบที่ 2 หน่วยงานภายนอกขอเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานภายนอกได้มีหนังสือขอบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูลการทดสอบฝีมือแรงงาน และข้อมูลการรับรองความรู้ความสามารถ ดังนี้ 1. กรมการปกครอง 2. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. สำนักงานกิจการยุติธรรม 4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | - ข้อมูลวุฒิการศึกษา รอการตอบกลับของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ในเบื้องต้นได้ประสานทางโทรศัพท์กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลและรอการพิจารณาการเชื่อมโยง - ข้อมูลผู้พิการ รอการตอบกลับของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ข้อมูลผู้เสียภาษี ข้อมูลผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) รอการตอบกลับของกรมสรรพากร - ข้อมูลผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) กระทรวงกลาโหมอนุญาตให้เชื่อมต่อแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงอยู่ |
| 3. มาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบดิจิทัล | ศท. | - ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเช้าสู่ระบบดิจิทัล จำนวน 2 ระบบ คือ 1. ระบบตรวจสอบการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของกรม โดยมีระบบล็อกอินเพื่อใช้ตรวจสอบหรือยืนยันตัวบุคคล และมีการเก็บ log file เพื่อตรวจสอบการใช้งานของเจ้าหน้าที่กรม 2. ระบบบริหารและกำหนดสิทธิ์บุคลากรของกรมในการเข้าถึงระบบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานบน Datacenter |  |
| 4. ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล | ศท. | ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 1. ระบบพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล หรือ National Digital ID ซึ่งจะใช้ข้อมูลทางชีวภาพหรือ Biometric เช่น ลายนิ้วมือ หรือ ม่านตา เพื่อพิสูจน์ตัวตนโดย ส่วนมากจะใช้ในการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ หรือ Application เป๋าตุง เป็นต้น 2. ระบบยินยันตัวตนทางดิจิทัล (Authentication) เป็นระบบล็อกอินเพื่อใช้ตรวจสอบหรือยืนยันตัวบุคคล ซึ่งศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดทำระบบตรวจสอบการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของกรม โดยมีระบบล็อกอินเพื่อใช้ตรวจสอบหรือยืนยันตัวบุคคล และมีการเก็บ log file เพื่อตรวจสอบการใช้งานของเจ้าหน้าที่กรม |  |
| 5. จัดทำข้อมูล/ระบบการให้บริการตามภารกิจ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 6. ระบบการชำระเงินทางดิจิทัล/พัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล | ศท., บค., กค. | ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้วิเคราะห์และพัฒนาระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Service) เป็นระบบให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วย 1. ระบบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ระบบจะแสดงหลักสูตรและวันเวลา และหน่วยงานที่เปิดฝึกอบรม โดยประชาชนสามารถเลือกหลักสูตรได้ตามความต้องการ และเจ้าหน้าที่ ของกรม จะพิจารณาอนุมัติว่าจะได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ 2. ระบบสมัครทดสอบฝีมือแรงงาน ระบบจะแสดงสาขาอาชีพ และวันเวลา และหน่วยงานที่เปิดทดสอบฝีมือแรงงาน โดยประชาชนสามารถเลือกสาขาช่างที่ต้องการทดยสอบฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ จะพิจารณาอนุมัติว่าจะได้เข้ารับการทดสอบหรือไม่ 3. ระบบยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ เป็นระบบ ที่ประชาชนสามารถยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถได้ โดยสามารถ upload หลักฐานการสมัครได้เลย และเลือกจังหวัดที่ต้องการขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามรถได้ โดยเจ้าหน้าที่กรมจะพิจารณาหลักฐานที่ส่งมาก่อนว่าจะอนุมัติหรือไม ถ้าอนุมัติก็จะนัดวัน เวลา ในการเข้ารับการประเมินฯ และสามารถพิมพ์ใบ Payment เพื่อไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย 4. ระบบยื่นขอมีสมุดประจำตัว เป็นระบบที่สามารถยื่นขอ มีสมุดประจำตัวที่ใช้ในการบันทึกประวัติของบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการฝึกอบรม การสัมมนา การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประกอบอาชีพ การทำงานที่ผ่านมา 5. ระบบยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน เป็นระบบที่สามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดตามสาขาอาชีพนั้นๆ และจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 6. ระบบยื่นคำขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เป็นระบบที่ให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้าง ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด สามารถนำหลักสูตรและหลักฐานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมมายื่นขอรับรองได้ทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเดินมาอีก | ศูนย์ข้อมูลฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนะทศ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลและปรับปรุงคลังข้อมูล มีการปรับปรุงและแก้ไข Data Mart ในระบบปัจจุบันให้พร้อมและเหมาะสมกับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลจาก Social Network ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายงานเชิงวิเคราะห์ เพื่อให้เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ Business Intelligence ขององค์กร และปรับเปลี่ยนใบสมัครฝึกอบรม/ทดสอบในรูปแบบใหม่ (แบบดิจิทัล) ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาระบบและ Source Code และมีการนัดประชุมกับผู้รับจ้างเป็นระยะๆ 2. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้รองรับการออกเอกสารดิจิทัล เป็นการพัฒนาเอกสารแบบออนไลน์โดยมีการลงลายมือชื่อแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเอกสารได้โดยใช้การสแกน QR Code และง่ายต่อการสืบค้นเอกสาร ประกอบด้วย วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม หนังสือรับรอง ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และหนังสือรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมลายมือชื่อของผู้อำนวยการในส่วนภูมิภาค เพื่อนำเข้าสู่ระบบลายมือชื่อดิจิทัล และมีการพัฒนาระบบทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 หรือตามสัญญา |
| 7. จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ศท., พบ. |  | - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) ได้มีการบรรยายการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data governance framework awereness) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 ถึง 16.00 น. ผ่านช่องทาง DGA Thailand facebook และ DGA Thailand youtube |
| 8. ปรับปรุงแผนดิจิทัลกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล | ศท. |  | - ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนดิจิทัลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง)แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงแรงงาน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการกำหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ และปรับปรุงโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยยิ่งขึ้น จะจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลภายในเดือนกรกฎาคม 2563 |
| 9. จัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ | สล. |  | - ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งว่าจะดำเนินการในปี 2564 |